URAIAN PEKERJAAN

* Bulan Januari

Minggu keempat :

* Wawancara

Minggu keempat :

* Perencanaan Project
* Pembagian tugas
* Bulan Februari

Minggu pertama :

* Presentasi perencanaan project

Minggu kedua :

* Pembuatan Desain Interface

Minggu ketiga :

* + Menyelesaikan Desain Interface
  + Memulai pembuatan front end

Minggu keempat :

* Pembuatan Front End
* Bulan Maret

Minggu pertama – kedua :

* Penyelesaian Front end

Minggu ketiga-keempat :

* Proses pembuatan Back end
* Bulan April

Minggu pertama-kedua :

* Penyelesaian Back End

Minggu ketiga-keempat :

* Mengecek keseluruhan project